2025年度四川省阿坝州茂县

住房和城乡建设局（本级）单位决算
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第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州关于工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、农村能源建设和测绘工作的方针、政策、中长期规划。

 2.负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备安装项目和市政工程项目的初步设计审查、施工图审批、开工审批和招投标活动的执法监督。 

　 3.综合管理和指导全县建筑业，规范建筑市场；指导和监督管理建筑市场和室内装饰装修市场准入、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全等。 

 4.指导城市供水、排水设施的建设管理工作；指导城市计划用水，节约用水工作。 

   5.指导全县城镇建设、集镇和村镇规划建设工作；指导城市防洪设施建设工作和城市建设档案工作；会同有关部门管理工业民用建筑的抗震设防工作。 

   6.指导全县城镇土地使用权有偿转让、房地产开发经营和中介服务、房屋商品化工作，规范房地产市场；指导和推进城镇住宅建设；负责住房制度改革工作。 

   7.参与全县注册建筑师和注册工程师的管理。

   8.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任;拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。

　  9.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门属行政机关;内设机构4个,具体为:办公室、城市建设管理股、建筑管理股、村镇建设股。
  第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为12451.1万元。与2024年度相比,收、支总计增加2253.78万元,增长22.10%。主要变动原因是:2025年新建项目增加,对应项目资金收支规模同步增长。
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二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12451.1万元,其中：一般公共预算财政拨款收入8113.86万元,占65%；政府性基金预算财政拨款收入4337.24万元,占35%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
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三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计12451.1万元,其中:基本支出162.3万元,占1%;项目支出12288.8万元,占99%。上缴上级支出0万元0;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
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  四、财政政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为12451.1万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计增加2253.78万元，增长22.1%。主要变动原因是:主要变动原因是:2025年新建项目增加,对应项目资金收支规模同步增长。
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 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8113.86万元，占本年支出合计的65%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款减少1988.41万元,下降19.68%。主要变动原因是:本年度一般公共预算调整为政府性基金支出，一般公共预算支出相应减少。
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出8113.86万元,主要用于以下支出:;城乡社区支出7128.01万元,占88%；社会保障和就业支出20.95万元,占1%;卫生健康支出8.63万元占1%;住房保障支出656.23万元,占8%;农林水支出300.04万元,占2%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为8113.86万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为121.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为4094.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
   3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为400万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为2512.23万元,完成预算100%,与预算数持平。
5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为75.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为224.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.99万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为8.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
10.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）:支出决算为644.67万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2025年度一般公共预算财政拨款基本支出162.3万元,其中：

人员经费150.08万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金等。
   公用经费12.22万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、水费、电费、其他商品服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.11万元，完成预算100%,与2024年相比增加5.98万元,增长73.55%。主要原因是:公务用车使用年限较长,公务用车维护和相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国（境）费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算14万元,占99%;公务接待费支出决算0.11万元,占1%。具体情况如下：
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1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出14万元,完成预算100%。公务用维护费支出决算比2024年度增加6万元,下降73.55%;主要原因是我单位公务用车车辆老化维修保养次数增加,费用相应增加。

截至2025年12月31日,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车购置及运行维护费支出14万元。主要用于日常办理公务、处理突发事件公务活动工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，公务接待费支出决算比2024年度减少0.02万元，下降15.38%。

国内公务接待支出0.11万元,国内公务接待3批次，10人次（不包括陪同人员）,共计支出0.11万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出4337.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，茂县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出12.22万元,与2024年相比增加1.94万元,增长18.87%。主要原因是单位开展工作业务量大差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度,茂县住房和城乡建设局政府采购支出总额223万元,其中:政府采购货物支出223万元。主要用于采购服务支出。授予中小企业合同金额223万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,茂县住房和城乡建设局（本级）共有车辆2辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆，主要是用于后勤与内务保障。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对阿坝州茂县茂州大桥、茂县城市供水（一期）、茂县城南片区市政基础设施、茂县既有住宅增设电梯4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。。

        第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指政府节能环保支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指其他用于城乡事务方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

24.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

             第四部分 附件

附件1
茂县住房和城乡建设局

部门预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

茂县住房和城乡建设局属于一级预算单位,下属二级预算单位 0 个,行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

（二）机构职能

茂县住建局主要职责是贯彻执行国家、省、州关于工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产、农村能源建设和测绘工作的方针、政策、中长期规划；负责各类房屋建筑及其附属设施的建设与配套的线路、管道、设备安装项目和市政工程项目的初步设计审查、施工图审批、开工审批和招标活动的执法监督；综合管理和指导全县建筑业、规范建筑市场；指导全县房地产开发经营和中介服务，规范房地产市场，指导和推进城镇住宅建设，负责住房制度改革工作；参与全县注册建造师和注册工程师的管理，会同有关部门管理工业与民用建筑的抗震设防建设，承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。

（三）人员概况

截至2025年末,我局现有人员编制数为:行政7人,行政工勤1人,事业22人。现实有在职职工27人,其中:行政在职6人,行政工勤1人,事业在职20人,退休人员7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025全年财政拨款收入12451.1万元;一般公共预算拨款收入8113.86万元;2025年政府性基金收入4337.24万元。

（二）支出情况

2025全年财政拨款支出12451.1万元;一般公共预算拨款支出8113.86万元;2025年政府性基金支出4337.24万元。
（三）结余分配和结转结余情况

茂县住房和城乡建设局2025年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。针对部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，我们进行了全面的绩效分析。通过对比实际完成情况与预设目标，整体目标完成率达到100%，超过预期目标。

2.预算管理。在预算管理方面,我们重点分析了预算编制质量,预算编制质量得到了显著提升、支出执行进度符合预期,预算年终结余控制在合理范围内，未出现大额结余或超支情况。同时我们严格执行一般性支出控制政策,有效降低了非必要支出。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置以及资金使用等方面进行了规范,并严格执行了绩效分析。通过这一系列措施,确保了财务管理的科学性和规范性。财务管理制度的完善和绩效分析的实施有助于提升资金使用的效率和透明度,减少不必要的支出,确保财务健康。同时严格财务岗位设置有助于明确职责提高工作效率。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率和资产盘活率进行了绩效分析。这些指标直接关联到资产的运营效率和价值实现。通过绩效分析能够及时了解资产的使用情况和价值变化,从而采取相应措施提高资产利用率和盘活率。这有助于优化资产配置提升整体资产价值。

5.采购管理。优化资产配置与提升整体资产价值是财务

管理中的核心策略之一。优化采购计划根据实际需求和市场变化制定合理的采购计划和预算。加强供应商管理优化供应商选择标准。并采用信息化手段提高采购效率和透明度。
（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数6个,涉及预算总金额10875.73万元，1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计 0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额1828.24万元；1—12月预算执行总体进度为 100 %,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。严格执行项目入库、申报评审、集体研判等项目决策程序，所有预算项目均按要求纳入财政项目库管理，做到先入库后安排预算。绩效目标随同项目同步编制上报，指标设置基本贴合项目实施内容。接下来将严把项目入库关口，做实前期论证，科学设定绩效指标，不断提高项目决策质量，以此提高财政资金的使用效益。

2.项目执行。项目实施过程中，资金拨付与项目推进基本同向，预算执行总体有序。严格履行项目调整报批程序，按规定办理项目内容、资金调剂变更手续。项目基本完成既定工作任务，达到预期执行成效。但存在部分项目资金执行进度不均衡，过程管控不够精细等问题。下一步将强化项目与资金进度联动管理，严控项目调整变更，抓实过程监管，保障项目高效落地见效。

2025年,茂县城市供水设施（一期）工程项目资金1403.45万元,预算数1403.45万元,支付数1403.45万元，执行进度100%。

2025年,茂县城南片区市政基础设施项目资金2517.13万元,预算数2517.13万元,支付数2517.13万元,执行进度100%。

2025年,阿坝州茂县茂州大桥建设项目资金1933.52万元,预算数1933.52万元,支付数1933.52万元,执行进度100%。

2025年,茂县2025年城镇老旧小区改造项目资金644.67万元,预算数644.67万元,支付数644.67万元,执行进度100%。

3.目标实现。目标设定与明确项目启动之初,明确项目的总体目标及具体可量化的子目标。目标清晰、具体、可衡量并与项目愿景和组织战略紧密相连。明确的目标为项目执行提供方向,也为后续的绩效分析奠定了基础。在项目执行过程中,定期跟踪各项目标的完成情况。通过收集项目数据、进度报告和里程碑成果,对比分析实际完成情况与计划目标的差距。这一过程有助于及时发现潜在问题,为采取必要的调整措施提供依据。当发现实际完成情况与计划目标存在偏差时,进行深入的目标偏离分析。

（三）绩效结果应用情况

茂县住房和城乡建设局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我单位整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议

（一）评价结论
2025年，根据县住建局年初工作规划，积极履职，强化管理，较好的完成了上年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。在资金的使用过程中依法依规，严格审核监管，做到有据可依实事求是。
存在问题
当前预算执行过程中由于项目进度与报账资料未能及时同步，造成项目已经完工但是资金兑付资料还未完成从而造成资金未及时拨付。在以后的预算执行过程中及时的掌握项目进度，催促相关项目负责人及时的报送项目资金支付资料到财务室及时有效的拨付项目资金。
改进建议
在今后的资金支付过程中，及时联系业务股室及项目经办人员及时收集准备财务报账资料来进行支付，及时报账提高资金的支付进度，经常开展财务人员继续教育学习，努力提高自己的业务水平，提高工作效率。

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322324T000009995470-茂县城南片区市政基础设施项目

	主管部门
	茂县住房和城乡建设局
	实施单位 （盖章）
	茂县住房和城乡建设局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	本项目改造市政道路3230米，配套管网、强弱电、通信等附属设施。项目建成后可进一步完善市政基础设施建设，保障人员和车辆通行安全。
	完成总工程量100%。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目改造市政道路3230米，配套管网、强弱电、通信等附属设施。项目建成后可进一步完善市政基础设施建设，保障人员和车辆通行安全。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	2517.13
	2517.13
	100%
	10
	10
	项目已完工

	
	其中：财政资金
	0.00
	2517.13
	2517.13
	100%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	质量指标
	项目验收合格率
	≥
	99
	%
	
	20
	
	

	
	
	时效指标
	按期完成项目建设
	≥
	95
	%
	
	20
	
	

	
	
	社会效益指标
	提升人民群众的幸福感和获得感
	≥
	98
	%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	服务对象满意度指标
	受益人员的满意率
	≥
	95
	%
	
	10
	
	

	
	满意度指标
	经济成本指标
	按期完成项目投资并支付资金
	≥
	95
	%
	
	20
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	进一步完善市政基础设施建设，改善居民出行。

	存在问题
	无

	改进措施
	无


	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013680585-阿坝州茂县茂州大桥建设项目

	主管部门
	茂县住房和城乡建设局
	实施单位 （盖章）
	茂县住房和城乡建设局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	新建桥梁一座，起点平交既有滨河路、永祥街交叉口，跨越岷江后止于迎宾大道，设计范围全长440米(含交叉口渠化改造)，其中桥梁全长275米，道路宽度为21.0米。
	完成总工程量4.52%

	
	2.项目实施内容及过程概述
	新建桥梁一座，起点平交既有滨河路、永祥街交叉口，跨越岷江后止于迎宾大道，设计范围全长440米(含交叉口渠化改造)，其中桥梁全长275米，道路宽度为21.0米。主要建设内容为道路工程、桥梁工程、给排水工程、电力及通信工程、交安工程、照明工程及其他附属配套工程。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	1933.52
	1933.52
	100%
	10
	10
	项目已完工

	
	其中：财政资金
	0.00
	1933.52
	1933.52
	100%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	建设规模
	＝
	1
	
	
	20
	
	

	
	
	质量指标
	工程质量验收
	＝
	100
	%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	完成及时率
	≥
	96
	%
	
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	满足项目区域快速增长的交通流量的需要,
	≥
	99
	%
	
	10
	
	

	
	满意度指标
	可持续影响指标
	使用年限
	≥
	100
	年
	
	20
	
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	满足项目区域快速增长的交通流量的需要,提升居民生活品质、促进经济发展。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
	

	项目名称
	51322323T000008549576-茂县学府路排水管网工程
	

	主管部门
	茂县住房和城乡建设局
	实施单位 （盖章）
	茂县住房和城乡建设局（行政）
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	

	
	
	项目建设雨水主管网长度500米，工程内容包括管网工程、道路恢复、路灯安装等。解决城南片区高中部区域内涝问题，保障人员和车辆通行安全。
	完成总工程量100%
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目建设雨水主管网长度500米，工程内容包括管网工程、道路恢复、路灯安装等。解决城南片区高中部区域内涝问题，保障人员和车辆通行安全。
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	

	
	总额
	0.00
	493.47
	493.47
	100%
	10
	10
	项目已完工
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	493.47
	493.47
	100%
	/
	/
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	

	
	产出指标
	数量指标
	雨水主管网长度
	=
	500
	米
	100
	20
	20
	
	

	
	
	质量指标
	项目建设质量合格率
	≥
	100
	%
	100
	20
	20
	
	

	
	
	时效指标
	按时完成各项目标任务
	≥
	100
	%
	100
	20
	20
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	解决城南片区高中部区域内涝问题，保障人员和车辆通行安全
	定性
	优
	
	100
	20
	20
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	
	

	合计
	100
	100
	
	

	评价结论
	解决城南片区高中部区域内涝问题，保障人员和车辆通行安全。
	

	存在问题
	无
	

	改进措施
	加强后期管护。
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
	

	项目名称
	51322323T000009808420-茂县城市供水设施（一期）工程
	

	主管部门
	茂县住房和城乡建设局
	实施单位 （盖章）
	茂县住房和城乡建设局（行政）
	

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况
	

	
	
	该项目新建取水井2座，供水规模1.2万立方米/天，供水管网约1500米以及用电设施设备安装等配套设施建设。满足城市生产生活用水需求，提高城市供水安全。
	完成总工程量100%
	

	
	2.项目实施内容及过程概述
	该项目新建取水井2座，供水规模1.2万立方米/天，供水管网约1500米以及用电设施设备安装等配套设施建设。满足城市生产生活用水需求，提高城市供水安全。
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因
	

	
	总额
	0.00
	1403.45
	1403.45
	100%
	10
	10
	项目已完工
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	1403.45
	1403.45
	100%
	/
	/
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析
	

	
	产出指标
	数量指标
	支持供水设施建设项目数量
	＝
	1
	个
	
	10
	
	
	

	
	
	质量指标
	项目建成后的验收合格率
	≥
	100
	%
	
	20
	
	
	

	
	
	时效指标
	按期完成项目投资
	≥
	95
	%
	
	10
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	促进地区经济发展
	定性
	优
	
	
	10
	
	
	

	
	满意度指标
	社会效益指标
	项目建成后满足城市生产生活用水需求，提高城市供水安全
	定性
	优
	
	
	10
	
	
	

	合计
	100
	
	
	

	评价结论
	解决城南片区高中部区域内涝问题，保障人员和车辆通行安全。
	

	存在问题
	无
	

	改进措施
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013586162-茂县2025年城镇老旧小区改造项目

	主管部门
	茂县住房和城乡建设局
	实施单位 （盖章）
	茂县住房和城乡建设局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	对茂县水务局、和谐小区等37个小区内建筑物公共部分维修、屋面防水、周边照明、安防、消防等基础设施进行改造。
	完成总工程量100%。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	对茂县水务局、和谐小区等37个小区内建筑物公共部分维修、屋面防水、周边照明、安防、消防等基础设施进行改造。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	471.65
	471.65
	100%
	10
	10
	项目已完工

	
	其中：财政资金
	0.00
	471.65
	471.65
	100%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	改造户数
	＝
	1230
	户（套）
	
	15
	
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	＝
	100
	%
	
	15
	
	

	
	
	时效指标
	开工完成率
	＝
	100
	%
	
	15
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	群众满意率
	≥
	98
	%
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	老旧居民是否满意
	定性
	是
	户
	
	5
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	

	存在问题
	无

	改进措施
	无


附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

(本部门不涉及此类项目)
第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



