
2023年度四川省阿坝州茂县国有资产管理中心单位决算公开

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况
4
一、单位职责
4
二、机构设置
4
第二部分 2023年度单位决算情况说明
4
一、收入支出决算总体情况说明
4
二、收入决算情况说明
5
三、支出决算情况说明
6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
11

八、政府性基金预算支出决算情况说明
12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
12

十、其他重要事项的情况说明
12

（一）机关运行经费支出情况
12

（二）政府采购支出情况
13

（三）国有资产占有使用情况
13

（四）预算绩效管理情况
13

第三部分 名词解释
13

第四部分 附件
16
第五部分 附表
23




第一部分 单位概况

一、单位职责
茂县国有资产管理中心是代表县人民政府对监管企业依法履行出资人职责;负责指导县属国有企业改革和管理，加强全县国有企业改革和管理的宏观指导;负责对所监管企业负责人进行考核、任免并对其经营业绩进行奖惩;承担监督所监管企业国有资产保值增值指标体系，制定考核标准;负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施;承办县委和县政府交办的其他工作。

二、机构设置

茂县国有资产管理中心属一级预算单位，下属二级预算单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明

1、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7473.30万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6361.48万元，增长572.17%。主要变动原因是新增政府性基金预算财政拨款收入分别是茂县火车站配套基础设施项目和茂县河西片区智慧停车场提升改造项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

[image: image1.emf]附表

2

国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标完成情况自评表

（

2023

年度

）

单位

：

万元

部门名称

茂县国有资产管理中心本级

年度部门整体

支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

0.702

0.702

0.00

年度总体目标

通过国有企业退休人员社会化管理财政补助资金

，

使国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离

；

国有企业不承担移交后

的退休人员社会化管理服务费用

；

使国有企业退休人员的生活得到各种服务保障

年度主要任务

任务名称

主要内容

按照国有企业退休人员移交的实际情况进行分配

根据县财政局下达资金文件通知后及时支付

按照国有企业退休人员移交的实际情况进行拨付

按照

《

国有企业退休人员社会化管理实施方案

》

使用

按照国有企业退休人员的移交人数标准执行

每年进行绩效管理报告及自评

严格监督社区把补助资金用在管理服务退休人员上

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量

单位

权重

产出指标

数量指标

国有企业已退休人员管理服务

工作与原企业分离的比例

≤

100

%

10

国有企业退休人员社会化管理

财政补助资金人数比例

＝

27

人

20

质量指标

经费足额拨付

＝

7020

元

20

时效指标

补助资金及时拨付率

≤

100

%

10

效益指标

经济效益指标

国有企业不承担移交后的退休

人员社会化管理服务费用的比

列

≤

100

%

10

社会效益

增进社会和谐

定性

长期

10

可持续发展指标

深化国企改革

，

加快剥离企业

半社会职能

定性

长期

10

满意度指标

服务对象

国有企业已移交后的退休人员

满意度

≥

90

%

10

分配科学性

下达及时性

拨付合规性

使用规范性

执行准确性

预算绩效管理情况

支出责任履行情况




二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7473.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.60万元，占3.65%；政府性基金预算财政拨款收入7200万元，占96.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0.70万元，占0.01%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）

[image: image2.emf]0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

收入 支出

收、支决算总计变动情况图

2022

年

2023

年

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7473.30万元，其中：基本支出97.60万元，占1.31%；项目支出7375.70万元，占98.69%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）

[image: image3.emf]收入决算结构图

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款收

入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7473.30万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6361.48万元，各增长572.17%。主要变动原因是新增政府性基金预算财政拨款收入分别是茂县火车站配套基础设施项目和茂县河西片区智慧停车场提升改造项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

[image: image4.emf]98.69%

1.31%

2023

年支出

基本支出

项目支出


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出272.60万元，占本年支出合计的3.65%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少839.22万元，下降75.48%。主要变动原因是减少县属国有企业补助等非基建项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

[image: image5.emf]0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

7000.00

8000.00

收入 支出

财政拨款收、支决算总计变动情况

2022

年

2023

年


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出272.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出70.69万元，占25.93%；社会保障和就业支出13.28万元，占4.87%；卫生健康支出5.67万元，占2.08%；住房保障支出7.96万元，占2.92%；交通运输支出175万元，占64.20%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

[image: image6.emf]0

200

400

600

800

1000

1200

2022

年

2023

年

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

2022

年

2023

年


（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为272.60万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为70.69万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.86万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.42万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为5.67万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:支出决算为175万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.74万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.60万元，其中：

人员经费94.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费3.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较2022年无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,较2022年无变化。
3.公务接待费支出0万元，较2022年无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出7200万元。比2022年度增加7200万元，增长100%。主要原因是新增政府性基金预算财政拨款支出分别是茂县火车站配套基础设施项目4800万元和茂县河西片区智慧停车场提升改造项目2400万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.70万元。比2022年度增加0.70万元，增长100%。主要原因是2023年中省国有企业退休人员社会化管理财政补助资金0.70万元调整科目到国有资本经营预算支出。
10、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出3.52万元，比2022年度增加0.04万元，增长1.15%。主要原因是新增项目导致办公耗材等办公费支出增加；新增培训导致培训费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度单位决算汇总政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，较2022年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位决算汇总共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，较2022年无变化。

（四）预算绩效管理情况

本单位按要求对2023年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2023年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全面保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本单位无专项预算项目，有4个特定目标类项目。本单位对茂县火车站配套基础设施建设项目、茂县河西片区智慧停车场提升改造项目、茂县城市公交营运定额补贴项目、国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第3部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅/室（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件
附件1
[image: image7.emf]26%

5%

2%

3%

64%

一般公共预算财政拨款支出

一般公共服务支出

社会保障和就业支出

卫生和健康支出

住房保障类支出

交通运输


附件2

	城市公交营运定额补贴项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	城市公交营运定额补贴项目

	预算单位
	茂县羌鑫发展有限责任公司

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	因素法
	项目法
	(据实据效
	因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2023年

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	175

	
	其中：财政拨款
	175

	
	            其他资金
	0

	总体 目标
	年度目标

	
	驾驶人员工资及保险、车辆保险费、电费、维护费、日检费差旅费、其他费用等。各项制度建立完善。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	工资发放
	
	15
	%
	10
	12

	
	
	
	保险购买
	
	8
	%
	10
	8

	
	
	
	新增车辆
	
	2个
	%
	10
	2

	
	
	质量指标
	验收达标率
	
	≥95%
	%
	10
	≥95%

	
	
	
	设计方案变更率
	
	≤5%
	%
	10
	≤5%

	
	
	时效指标
	按时开始
	
	按时开始
	
	5
	按时开始

	
	
	
	按时完成
	
	按时完成
	
	5
	按时完成

	
	
	社会效益

指标
	提升居民出行
	
	56
	万人
	20
	≥95%

	
	满意度

指标
	服务对象

满意度指标
	区域辐射人群满意度
	
	≥95%
	%
	10
	≥95%

	
	成本指标
	经济成本

指标
	总投资成本
	
	175
	万元
	10
	175


附件3
	茂县火车站配套基础设施项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	茂县火车站配套基础设施项目

	预算单位
	茂县羌源发展有限责任公司

	项目类型
	基本建设

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	因素法
	项目法
	(据实据效
	因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	茂县发展和改革局发布了《关于调整茂县火车站配套基础设施项目可行性研究报告的批复》茂发改行审〔2022〕20号

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2023年-2042年（含建设期）

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	6000.00

	
	      其中：财政拨款
	4800.00

	
	            其他资金
	1200.00

	总体 目标
	年度目标

	
	项目总用地面积约25696.54m²（约38.54亩），总建筑面积4288.46m²，其中地上建筑面积 3630.26m²，包括客运站2022.25m²，给水所689.96m²，污水处理站918.05m²，地下建筑面积658.20m²。硬质铺装面积16854m²，道路及停车场面积4300m²，路侧挡墙4000m³及购置停车管理系统、安防系统、路灯等设施设备。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	建成客运站
	
	2022.25㎡
	%
	10
	2285.61

	
	
	
	建成给水所
	
	689.96㎡
	%
	10
	690.87

	
	
	质量指标
	项目竣工验收达标率
	
	≥95%
	%
	10
	≥95%

	
	
	
	项目设计方案变更率
	
	≤5%
	%
	10
	≥5%

	
	
	时效指标
	工程按时开工
	
	按时开工
	
	5
	按时开工

	
	
	
	工程按时竣工验收
	
	按时完工
	
	5
	按时开工

	
	效益指标
	经济效益

指标
	项目运营收入
	
	17302.96万元
	万元
	10
	35

	
	
	社会效益

指标
	节约土地资源
	
	3亩
	亩
	10
	3.12

	
	
	
	带动沿线群众增收
	
	3993.41万元
	万元
	10
	3994

	
	满意度

指标
	服务对象

满意度指标
	区域辐射人群满意度
	
	≥95%
	%
	10
	≥95%

	
	成本指标
	经济成本

指标
	项目建设总投资成本
	
	192
	万元
	10
	192


	附件4
	

	茂县河西片区智慧停车场提升改造项目绩效目标完成情况自评表
	

	项目名称
	茂县河西片区智慧停车场提升改造项目
	

	预算单位
	茂县羌鑫发展有限责任公司
	

	项目类型
	基本建设
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	
	

	
	绩效分配方式
	因素法
	项目法
	(据实据效
	因素法与项目法相结合
	

	
	立项依据
	茂县发展和改革局发布了《关于茂县河西片区智慧停车场提升改造项目可行性研究报告的批复》茂发改行审〔2022〕43号
	

	
	使用范围
	
	

	
	申报（补助）条件
	
	

	
	项目起止年限
	2023年-2042年（含建设期）
	

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	3000.00
	

	
	      其中：财政拨款
	2400.00
	

	
	            其他资金
	600.00
	

	总体 目标
	年度目标
	

	
	对河西片区内的恒山路、朝阳街、五台路、永康街等路段旁的停车场改造升级，总面积约为40000平方米，共涉及车位500余个，配套智慧停车系统、电子监控设设备、新能源充电桩，完善周边道路、雨污管道等综合功能设施。
	

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值
	

	
	产出指标
	数量指标
	改造停车场面积
	
	40000㎡
	%
	10
	40000㎡
	

	
	
	
	涉及车位
	
	500个
	%
	10
	500
	

	
	
	
	新增充电桩
	
	100个
	%
	10
	
	

	
	
	质量指标
	项目竣工验收达标率
	
	≥95%
	%
	10
	≥95%
	

	
	
	
	项目设计方案变更率
	
	≤5%
	%
	10
	≤5%
	

	
	
	时效指标
	工程按时开工
	
	按时开工
	
	5
	按时开工
	

	
	
	
	工程按时竣工验收
	
	按时完工
	
	5
	按时完工
	

	
	效益指标
	经济效益

指标
	项目运营收入
	
	≥8300万元
	万元
	10
	8350
	

	
	
	社会效益

指标
	提升土地资源价值
	
	≥150万元/年
	万元
	10
	152
	

	
	
	
	促进居民增收
	
	≥120万元
	万元
	10
	130
	

	
	满意度

指标
	服务对象

满意度指标
	区域辐射人群满意度
	
	≥95%
	%
	5
	≥95%
	

	
	成本指标
	经济成本

指标
	项目建设总投资成本
	
	96.00
	万元
	5
	96
	


第五部分 附表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���








_268435460.xls
Chart1

		





Chart1

		1111.82		7473.3		1

		1111.82		7473.3



2022年

2023年

财政拨款收、支决算总计变动情况



Sheet1 (3)

				2022年		2023年

		收入		1111.82		7473.30

		支出		1111.82		7473.30






_268435462.xls
Sheet1

		

						一般公共服务支出		社会保障和就业支出		卫生和健康支出		住房保障类支出		交通运输

				一般公共服务支出		70.69		13.28		5.67		7.96		175

				社会保障和就业支出

				医疗卫生与计划生育支出

				住房保障类支出

																												一般公共服务支出

																												社会保障和就业支出

																												医疗卫生与计划生育支出

																												住房保障类支出





Sheet1

		



一般公共服务支出

社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

一般公共预算财政拨款支出




_268435461.xls
Chart1

		





Chart1

		1111.82

		272.6



一般公共预算财政拨款支出

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



Sheet1

				一般公共预算财政拨款支出

		2022年		1111.82

		2023年		272.6






_268435458.xls
Chart1

		





Chart1

		272.6

		7200

		0.7

		0

		0

		0

		0



收入决算结构图

收入决算结构图



Sheet1 (2)

				收入决算结构图

		一般公共预算财政拨款收入		272.6

		政府性基金预算财政拨款收入		7200

		国有资本经营预算财政拨款收入		0.7

		事业收入		0

		经营收入		0

		附属单位上缴收入		0

		其他收入		0

				若要调整图表数据区域的大小，请拖拽区域的右下角。






_268435459.xls
Chart1

		





Chart1

		基本支出		基本支出		基本支出

		项目支出		项目支出		项目支出



2023年支出

98.69%

1.31%

97.49

10

0

0



工作表465537

		

		基本支出

		项目支出






_268435457.xls
Chart1

		





Chart1

		1111.82		7473.3		1

		1111.82		7473.3



2022年

2023年

收、支决算总计变动情况图



Sheet1

				2022年		2023年

		收入		1111.82		7473.30

		支出		1111.82		7473.30






