2020年度

四川省茂县凤仪镇人民

政府部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况	4

一、基本职能及主要工作	4

（一）主要职能	4

（二）2020年重点工作完成情况	4

二、机构设置	6

第二部分 2020年度部门决算情况说明	8

一、	收入支出决算总体情况说明	8

二、	收入决算情况说明	8

三、	支出决算情况说明	9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	15

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	15

八、政府性基金预算支出决算情况说明	16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	16

十、其他重要事项的情况说明	17

（一）机关运行经费支出情况	17

（二）政府采购支出情况	17

（三）国有资产占有使用情况	17

（四）预算绩效管理情况	17

第三部分 名词解释	29

第四部分 附件	29

附件1	34

茂县凤仪镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告	33

附件2	43

茂县凤仪镇人民政府项目2020年绩效评价报告	43

第五部分 附表	59

一、收入支出决算总表	63

二、收入决算表	63

三、支出决算表	63

四、财政拨款收入支出决算总表	63

五、财政拨款支出决算明细表	63

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	63

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	63

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	63

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	63

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	63

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	63

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	63

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	63

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	63

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)人民代表大会的决议决定。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等工作。不断强化自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属凤仪镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局;负责乡村振兴工作，做好民生保障、扶贫开发、民族宗教等工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

7.强化基层治理。负责本辖区社会治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加快推进基层社会治理体系和治理能力现代化;指导村(居)委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村(居)委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

8.优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

9.负责辖区范围内的应急管理、社会稳定、安全生产、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

10.负责辖区农村经营管理体系建设工作。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

### （二）2020年重点工作完成情况

### 2020年，凤仪镇党委政府按照县委县政府工作总体部署，以转变发展方式为主线，以改善民生为重点，以加快发展为第一要务，抓中心、突重点、强基础、建支柱、惠民生、构和谐，汇聚发展智慧、凝聚发展力量、改善发展条件，扎实推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设，全年我镇经济和社会各项事业取得显著的成绩，各项工作稳步推进。

1.强化责任、抓实基层党建工作。夯实党建基础，发挥基层堡垒作用；加强党风廉政建设，推进全面从严治党；狠抓思想建设，意识形态向上向好；坚持联防联控，疫情防控有力有序。

2.服务群众、维护社会和谐稳定。加大信访调解力度，加强法治政府建设，抓好民族团结工作，构建群众宜居家园。

3.保障民生、促进社会事业发展。抓好惠民政策落实，抓好教育文化卫生工作，持续用力做好脱贫攻坚工作，抓好农业农村工作，有序推进项目工作。

二、机构设置

茂县凤仪镇人民政府属一级单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。其中内设机构14个，（1）茂县凤仪镇党政办公室，（2）茂县凤仪镇党建办公室，（3）维护稳定办公室，（4）经济发展和乡村振兴办公室，（5）社会事务和应急管理办公室，（6）综合行政执法办公室（7）财经审查工作办公室，（8）生态环境办公室，（9）村镇规划建设管理办公室，（10）便民服务中心，（11）经济发展服务中心，（12）农业农村服务中心，（13）综合文化服务中心，（14）城乡融合发展中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5161.5万元。与2019年相比，收、支总计增加1844.74万元，增长55.62%。主要变动原因是我镇人员工资增加及项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 收入决算情况说明

## 2020年本年收入合计4810.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4723.06万元，占98.18%；政府性基金预算财政拨款收入87.32万元，占1.82%。

（图2：收入决算结构图）

- 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4436.27万元，其中：基本支出2051.89万元，占46.25%；项目支出2384.38万元，占53.75%。

（图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5161.5万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加1844.74万元，增长55.62%。主要变动原因是我镇人员工资增加及项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4354.95万元，占本年支出合计的98.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2055.63万元，增长89.4%。主要变动原因是我镇人员工资增加及项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4354.95万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出1291.60万元，占29.66%；国防支出（类）支出5.00万元，占0.11%；公共安全支出（类）支出1.29万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出283.65万元，占6.51%；卫生健康支出（类）支出128.14万元，占2.94%；城乡社区支出（类）支出307.09万元，占7.05%；农林水支出（类）支出2135.86万元，占49.04%；住房保障（类）支出180.64万元，占4.15%；其他支出（类）支出21.68万元，占0.50%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4354.95万元，完成预算85.83%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）: 支出决算为3.75万元，资金完成预算100%。

2.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为1071.65万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支付决算数58.97万元，完成预算79.51%，决算数小于预算数的原因是项目资金未支付完成，结转下年继续使用。

4.一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（50）：支出决算为41.98万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）：支出决算为115.25万元，完成预算100%。

6.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：支出决算为5.00万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：支出决算为1.29万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02） 基层政权和社区建设（08）：支出决算为28.85万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因是项目资金未支付完成，结转下年继续使用。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为156.55万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为78.27万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（208）社会福利（10）老年福利（02）：支出决算为7.32万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）：支出决算为8.06万元，完成预算33.92%，决算数小于预算数的原因是项目资金未支付完成，结转下年继续使用。

14.社会保障和就业（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）：支出决算为1.15万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）拥军优属（04）：支出决算为3.45万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为128.14万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）农村基础设施建设支出（01）：支出决算为307.09万元，完成预算100%。

18.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算为279.41万元，完成预算100%。

19.农林水支出（213）农业（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）：支出决算为4.4万元，完成预算100%。

20农林水支出（213）水利（03）水文测报（13）：支出决算为95万元，完成预算95%，决算数小于预算数的原因是项目资金未支付完成，结转下年继续使用。

21.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：支出决算为435.9万元，完成预算83.48%，决算数小于预算数的原因是项目资金未支付完成，结转下年继续使用。

22.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为847.82万元，完成预算66.81%,决算数小于预算数的原因是项目资金未支付完成，结转下年继续使用。

23.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为473.33万元，完成预算98.78%，决算数小于预算数的原因是项目资金未支付完成，结转下年继续使用。

24.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为175.98万元，完成预算100%。

25.住房保障支出（221）住房改革（02）购房补贴（03）：支出决算为4.66万元，完成预算100%。

26.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：支出决算为21.68万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2051.90万元，其中：

人员经费1956.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费95.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.01 万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.40万元，下降 22.00%。主要原因是我镇公务用车维修费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5.01万元。主要用于我镇在各村开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出81.32万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，茂县凤仪镇人民政府机关运行经费支出95.10万元，比2019年增加39.12万元，增长70%。主要原因是我镇2020年人员增加，办公经费开支增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年，茂县凤仪镇人民政府政府采购支出总额253.55万元，其中：政府采购货物支出123.83万元、政府采购工程支出129.72万元。主要用于静州村乡村振兴设备采购、静州村集中移民安置点设备采购、梨园桥梁工程、凤仪镇办公楼维修、凤仪镇办公楼维修-电脑采购。授予中小企业合同金额253.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，茂县凤仪镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于凤仪镇下村，出差用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看我镇的生态环境，营造舒适宜居的生活环境，提升群众的生活质量。基础实施的建设让群众生产生活条件得到了提高，交通条件更便利，村民出行更加安全。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“凤仪镇壳壳村村道维修整治项目”、“凤仪镇勒都村村道维修整治项目”、“凤仪镇回龙村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目”、“凤仪镇麻主村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目”、“凤仪镇静州村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目” 5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）凤仪镇壳壳村村道维修整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.5万元，执行数为19.473223万元，完成预算的95.00%。通过项目实施，可解决本村236户526人（其中建档立卡贫困户3户9人）的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素，改善群众生产生活条件，促进农业生产的发展，增强项目区与外界的农产品流通量，加速村经济快速发展，促进群众致富增收。同时，部分村民及贫困户通过参与项目建设，获取了劳务报酬，促使增收，其经济效益、社会效益及减贫带贫效果都十分显著，是一项利村、利民、利社会的系统工程、民心工程、德政工程，群众满意度为100%。

（2）凤仪镇勒都村村道维修整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.84万元，执行数为6.17861万元，完成预算的90.33%。通过项目实施，可解决本村136户426人（其中建档立卡贫困户2户5人）的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素，改善群众生产生活条件，促进农业生产的发展，增强项目区与外界的农产品流通量，加速村经济快速发展，促进群众致富增收。同时，部分村民及贫困户通过参与项目建设，获取了劳务报酬，促使增收，其经济效益、社会效益及减贫带贫效果都十分显著，是一项利村、利民、利社会的系统工程、民心工程、德政工程，群众满意度为100%。

（3）凤仪镇回龙村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.95万元，执行数为33.2025万元，完成预算的95%。通过项目实施，可解决本村142户435人（其中建档立卡贫困户1户5人）的出行及运输难的问题，解决制约村经济发展的主要因素，改善群众生产生活条件，促进农业生产的发展，增强项目区与外界的农产品流通量，加速村经济快速发展，促进群众致富增收。同时，部分村民及贫困户通过参与项目建设，获取了劳务报酬，促使增收，其经济效益、社会效益及减贫带贫效果都十分显著，是一项利村、利民、利社会的系统工程、民心工程、德政工程，群众满意度为100%。

（4）凤仪镇麻主村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.55万元，执行数为26.04万元，完成预算的80%。通过项目实施，可解决本村45户152人（其中建档立卡贫困户1户5人）的出行及运输难的问题，解决制约村经济发展的主要因素，改善群众生产生活条件，促进农业生产的发展，增强项目区与外界的农产品流通量，加速村经济快速发展，促进群众致富增收。同时，部分村民及贫困户通过参与项目建设，获取了劳务报酬，促使增收，其经济效益、社会效益及减贫带贫效果都十分显著，是一项利村、利民、利社会的系统工程、民心工程、德政工程，群众满意度为100%。

（5）凤仪镇静州村产业扶贫道硬化及堡坎建设绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.9万元，执行数为45.505万元，完成预算的95%。通过项目实施，可解决本村521户1385人（其中建档立卡贫困户4户16人）的出行及运输难的问题，解决制约村经济发展的主要因素，改善群众生产生活条件，促进农业生产的发展，增强项目区与外界的农产品流通量，加速村经济快速发展，促进群众致富增收。同时，部分村民及贫困户通过参与项目建设，获取了劳务报酬，促使增收，其经济效益、社会效益及减贫带贫效果都十分显著，是一项利村、利民、利社会的系统工程、民心工程、德政工程，群众满意度为100%。

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 凤仪镇壳壳村村道维修整治项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 茂县凤仪镇人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  |  | 20.5万元 | 执行数: | 19.473223万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  |  | 20.5万元 | 其中-财政拨款: | 19.473223万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 实施新建砼路面414立方米，旧路面破除414立方米，浆砌片石挡土墙147立方米。 |  |  |  | 实施新建砼路面414立方米，旧路面破除414立方米，浆砌片石挡土墙147立方米。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 新建砼路面414立方米，旧路面破除414立方米，浆砌片石挡土墙147立方米。 | 20.5万元 | 19.473223万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 |  | 项目验收合格率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 |  | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 |  | 新建砼路面414立方米，旧路面破除414立方米，浆砌片石挡土墙147立方米。 | 20.5万元 | 19.473223万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 加速村经济快速发展，促进村民增收致富 | 加速村经济快速发展，促进村民增收致富 | 加速村经济快速发展，促进村民增收致富 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 解决本村的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素。 | 解决本村的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素。 | 解决本村的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素。 |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 |  | 优化生态环境建设，提高环境质量 | 优化生态环境建设，提高环境质量 | 优化生态环境建设，提高环境质量 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 有效改善壳壳村村民的生产生活质量 | 有效改善壳壳村村民的生产生活质量 | 有效改善壳壳村村民的生产生活质量 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |
| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 凤仪镇勒都村村道维修整治项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 茂县凤仪镇人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  |  | 6.84万元 | 执行数: | 6.17861万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  |  | 6.84万元 | 其中-财政拨款: | 6.17861万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 实施新建砼路面35立方米，旧路面破除35立方米，挡土墙225立方米。 |  |  |  | 实施新建砼路面35立方米，旧路面破除35立方米，挡土墙225立方米。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 实施新建砼路面35立方米，旧路面破除35立方米，挡土墙225立方米。 | 6.84万元 | 6.17861万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 |  | 项目验收合格率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 |  | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 |  | 实施新建砼路面35立方米，旧路面破除35立方米，挡土墙225立方米。 | 6.84万元 | 6.17861万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 加速村经济快速发展，促进村民增收致富 | 加速村经济快速发展，促进村民增收致富 | 加速村经济快速发展，促进村民增收致富 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 解决本村的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素。 | 解决本村的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素。 | 解决本村的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素。 |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 |  | 优化生态环境建设，提高环境质量 | 优化生态环境建设，提高环境质量 | 优化生态环境建设，提高环境质量 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 有效改善勒都村村民的生产生活质量 | 有效改善勒都村村民的生产生活质量 | 有效改善勒都村村民的生产生活质量 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |
| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 凤仪镇回龙村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 茂县凤仪镇人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  |  | 34.95万元 | 执行数: | 33.2025万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  |  | 34.95万元 | 其中-财政拨款: | 33.2025万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 新建产业扶贫道硬化750立方米，浆砌片石堡坎300立方米。 |  |  |  | 新建产业扶贫道硬化750立方米，浆砌片石堡坎300立方米。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 新建产业扶贫道硬化750立方米，浆砌片石堡坎300立方米。 | 34.95万元 | 33.2025万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 |  | 项目验收合格率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 |  | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 |  | 新建产业扶贫道硬化750立方米，浆砌片石堡坎300立方米。 | 34.95万元 | 33.2025万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 加速村经济快速发展，促进村民增收致富 | 加速村经济快速发展，促进村民增收致富 | 加速村经济快速发展，促进村民增收致富 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 解决本村的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素。 | 解决本村的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素。 | 解决本村的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素。 |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 |  | 优化生态环境建设，提高环境质量 | 优化生态环境建设，提高环境质量 | 优化生态环境建设，提高环境质量 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 有效改善回龙村村民的生产生活质量 | 有效改善回龙村村民的生产生活质量 | 有效改善回龙村村民的生产生活质量 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |
| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 凤仪镇麻主村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 茂县凤仪镇人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  |  | 32.55万元 | 执行数: | 26.04万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  |  | 32.55万元 | 其中-财政拨款: | 26.04万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 新建产业扶贫道硬化750立方米，浆砌片石堡坎200立方米。 |  |  |  | 新建产业扶贫道硬化750立方米，浆砌片石堡坎200立方米。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 新建产业扶贫道硬化750立方米，浆砌片石堡坎200立方米。 |  | 32.55万元 | 26.04万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 新建产业扶贫道硬化750立方米，浆砌片石堡坎200立方米。 |  | 32.55万元 | 26.04万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 加速村经济快速发展，促进村民增收致富 |  | 加速村经济快速发展，促进村民增收致富 | 加速村经济快速发展，促进村民增收致富 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 解决本村的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素。 |  | 解决本村的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素。 | 解决本村的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素。 |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 优化生态环境建设，提高环境质量 |  | 优化生态环境建设，提高环境质量 | 优化生态环境建设，提高环境质量 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效改善麻主村村民的生产生活质量 |  | 有效改善麻主村村民的生产生活质量 | 有效改善麻主村村民的生产生活质量 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 |  | 100% | 100% |
| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 凤仪镇静州村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 茂县凤仪镇人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  |  | 49.9万元 | 执行数: | 45.505万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  |  | 49.9万元 | 其中-财政拨款: | 45.505万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 新建产业扶贫道硬化1100立方米，浆砌片石堡坎300立方米。 |  |  |  | 新建产业扶贫道硬化1100立方米，浆砌片石堡坎300立方米。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 新建产业扶贫道硬化1100立方米，浆砌片石堡坎300立方米。 | 49.9万元 | 45.505万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 |  | 项目验收合格率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 |  | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 |  | 新建产业扶贫道硬化1100立方米，浆砌片石堡坎300立方米。 | 49.9万元 | 45.505万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 加速村经济快速发展，促进村民增收致富 | 加速村经济快速发展，促进村民增收致富 | 加速村经济快速发展，促进村民增收致富 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 解决本村的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素。 | 解决本村的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素。 | 解决本村的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素。 |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 |  | 优化生态环境建设，提高环境质量 | 优化生态环境建设，提高环境质量 | 优化生态环境建设，提高环境质量 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 有效改善静州村村民的生产生活质量 | 有效改善静州村村民的生产生活质量 | 有效改善静州村村民的生产生活质量 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《茂县凤仪镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“凤仪镇壳壳村村道维修整治项目”、“凤仪镇勒都村村道维修整治项目”、“凤仪镇回龙村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目”、“凤仪镇麻主村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目”、“凤仪镇静州村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目”开展了绩效评价，《茂县凤仪镇人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）: 指单位人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01） 指单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（50）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业机构。

12.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行: 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）:指单位用于民兵建设与管理等方面的支出。

14.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

15.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

16.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：反其他用于民政管理事务的支出。

17.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

18.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

19.社会保障和就业（208）社会福利（10）老年福利（02）: 指对老年人提供福利服务方面的支出。

20.社会保障和就业（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）:指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

21.社会保障和就业（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

22.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）拥军优属（04）：指反映单位开展拥军优属活动的支出。

23.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

24.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）农村基础设施建设支出（01）：反映单位其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（213）农业（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）：指单位反映对高校毕业生到基层任职的补助支出。

27.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）: 指用于农村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）: 指其他用于扶贫方面的支出。

29.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:指对村民委员会和对村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障支出（221）住房改革（02）购房补贴（03）：指反映行政事业单位按规定向离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：反映单位的其他支出。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

# 附件1

# 茂县凤仪镇人民政府

# 2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

### 茂县凤仪镇人民政府内设机构9个办公室，事业机构5个。分别党政办公室、党建办公室、维护稳定办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和应急管理办公室、综合行政执法办公室、财经审查工作办公室、生态环境办公室、村镇规划建设管理办公室、便民服务中心、经济发展服务中心、农业农村服务中心、综合文化服务中心、城乡融合发展中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)人民代表大会的决议决定。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等工作。不断强化自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属凤仪镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局;负责乡村振兴工作，做好民生保障、扶贫开发、民族宗教等工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

7.强化基层治理。负责本辖区社会治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加快推进基层社会治理体系和治理能力现代化;指导村(居)委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村(居)委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

8.优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

9.负责辖区范围内的应急管理、社会稳定、安全生产、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

10.负责辖区农村经营管理体系建设工作。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况

我单位2020年年末在职职工137人，其中行政100人(含行政工勤8人)，事业37人。退休职工40人，遗嘱人员15人，大学生村官1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入4810.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4723.06万元，政府性基金预算财政拨款87.3万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年凤仪镇人民政府支出总额为4436.27万元，其中：当年财政基本支出2051.89万元，项目支出2384.38万元。按功能分：一般公共服务1291.61万元，国防支出5.00万元，公共安全支出1.29万元，社会保障和就业283.64万元，卫生健康支出128.14万元，城乡社区支出307.09万元，农林水事务2135.86万元，住房保障支出180.64万元，其他支出34.00万元，抗疫特别国债安排的支出69.00万元。

- 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我镇严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2020年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2020年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局的要求认真完成。

预算编制：我镇对2020年部门支出进行预算：支出合计1001.59万元。其中：

1.基本支出687.93万元

（1）工资福利性支出：632.86万元。

（2）商品和服务支出43.20万元，其中：公务接待费0.78万元；公务用车运行维护费4.00万元。

（3）对个人和家庭的补助支出：11.87万元。

2.项目支出313.66万元

决算编制：2020年12月对全年收支进行决算：本年收入4810.38万元，其中：政府性基金预算财政拨款87.32万元。年初财政拨款结转和结余决算数351.12万元；本年支出4436.27万元，年末结转和结余数为725.23万元。

年初金财导入预算指标1001.59万元。全年共安排预算指标1001.59万元。具体如下：

1.收入情况：2020年我镇总收入为：1001.59元。

201一般公共服务支出319.73万元；

208社会保障和就业支出139.91万元；

210卫生健康支出39.90万元；

213农林水支出430.03万元；

221住房保障支出72.02万元。

2.支出情况：

201一般公共服务支出319.73万元；

208社会保障和就业支出139.91万元；

210卫生健康支出39.90万元；

213农林水支出430.03万元；

221住房保障支出72.02万元。

（二）专项预算管理

1.资金绩效分配情况。我镇严格执行《茂县县级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》进行绩效分配制度。

2.项目资金管理情况。我镇项目资金管理严格按照按照项目进度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

2.绩效目标完成情况。按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

（三）结果应用情况

我镇按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2020年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按实际产生情况进行申报并支付，截止6月执行进度34.90%，9月执行进度51.57%，12月执行进度100%。项目支出按项目进度申报并支付，其中1-6月执行进度26.66%，1-9月执行进度数58.90%，1-12月执行进度100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

(二)绩效评价整体结果概况

2020年度-2021年上半年茂县凤仪镇人民政府总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分我单位综合自评得分为78分，评价等级为“良”。2020年度预算编制合理;预算完成率为85.83%，预算执行情况较好。

我单位2020年三公经费预算4.78万元，其中公务接待费支出年初预算数为0.78万元，决算数为0.00万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为4.00万元，决算数为5.01万元。“三公经费”得到了有效的控制。在项目资金管理中，我单位严格按照财务管理制度，严格财务支出流程对于项目资金未出现无故截留，并做到了专款专用。本年度预算绩效管理工作考核得分为78分。

（三）存在问题

由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（四）改进建议

在今后工作中，进一步提高工作效率，在合法、合规的前提下，合理安排和使用本镇资金，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

附件：茂县凤仪镇人民政府2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系

| 附件 茂县凤仪镇人民政府2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 |  |  | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 自评得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |
| 部门预算管理（60分） | 预算编制（24分） | 目标制定 | 8 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | 8 |
|  |  | 目标实现 | 8 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标） | 8 |
|  |  | 编制准确 | 8 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。 | 8 |
|  | 预算执行（20分） | 支出控制 | 6 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得6分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。 | 0 |
|  |  | 动态调整 | 8 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*8 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*8，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | 8 |
|  |  | 执行进度 | 6 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 4 |
|  | 完成结果（16分） | 预算完成 | 8 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 6 |
|  |  | 违规记录 | 8 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 8 |
| 专项预算管理（20分） | 部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分，形成自评报告，本次提交部门整体支出绩效评价报告时暂无需提供专项自评报告。评价组将对部门专项自评报告进行质量审核，根据质量审核得分，对专项自评得分进行调整，作为重点评价得分。 |  |  |  |  | 18 |
| 绩效结果应用（10分） | 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | 2 |
|  | 整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。 | 4 |
|  |  | 应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 4 |
| 自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分） |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 78 |

# 附件2

凤仪镇壳壳村村道维修整治项目

绩效报告

我镇结合凤仪镇壳壳村村道维修整治项目实际情况，现将凤仪镇壳壳村村道维修整治项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我镇于2020年4月申请该项目，2020年6月我镇收到凤仪镇壳壳村村道维修整治项目资金20.5万元。凤仪镇壳壳村村道维修整治项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目名称：壳壳村村道维修整治项目；项目资金：预计资金20.5万元，统筹整合涉农资金20.5万元。实施内容：实施新建砼路面414立方米，旧路面破除414立方米，浆砌片石挡土墙147立方米；实施方式：该项目采用“一事一议”村民自建的方式实施；项目工期：2020年6月30日-2020年7月15日。绩效目标：近年来，由于降雨量较大，壳壳村村道路垮塌、断裂损毁严重，因此给村民的生产生活带来很大困难，严重制约村民致富增收。造成村民出行难、运输难等问题。新建村道维修整治，确保村道通畅，保障群众出行安全。

（三）项目资金申报相符性

凤仪镇壳壳村村道维修整治项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，2020年6月根据茂财农〔2020〕23号下达中央资金20.50万元，资金到位率100%。

2．资金使用。截止评价时点凤仪镇壳壳村村道维修整治项目资金的实际支出19.473223万元，质保金1.024907万元于2021年质保期满后支付，2020年11月退回净结余0.00187万元。支付依据是合规合法的，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

壳壳村村组道路维修整治资金项目经费采取直接支付形式，由镇项目办、镇财政所在项目工程完工验收后，收集报账资料，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。为确保项目的顺利实施，决定村内成立项目理事会机构，会长范学平，成员余志贵、秦明国，负责壳壳村村村道维修整治项目建设相关事宜，以确保项目保质保量按时完工。

2.项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况。项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.目标完成任务量。截止2020年7月15日，壳壳村村道维修整治项目，实施新建砼路面414立方米，旧路面破除414立方米，浆砌片石挡土墙147立方米，已完成施工。该项目共计投入资金20.49813万元，于2020年9月底完成了报账。

2.目标完成质量。壳壳村村道维修整治项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村民评价，满意度为100%。

3.目标完成进度。截止2020年9月3日，壳壳村村道维修整治项目已全面完成并验收。

（二）项目效益情况

该项目的实施可解决本村236户526人（其中建档立卡贫困户3户9人）的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素，改善群众生产生活条件，促进农业生产的发展，增强项目区与外界的农产品流通量，加速村经济快速发展，促进群众致富增收。同时，部分村民及贫困户通过参与项目建设，获取了劳务报酬，促使增收，其经济效益、社会效益及减贫带贫效果都十分显著，是一项利村、利民、利社会的系统工程、民心工程、德政工程，群众满意度为100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

凤仪镇勒都村村道维修整治项目

绩效报告

我镇结合凤仪镇勒都村村道维修整治项目实际情况，现将凤仪镇勒都村村道维修整治项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我镇于2020年4月申请该项目，2020年6月我镇收到凤仪镇勒都村村道维修整治项目资金6.84万元。凤仪镇勒都村村道维修整治项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目名称：勒都村村道维修整治项目；项目资金：预计资金6.84万元，统筹整合涉农资金6.84万元。实施内容：实施新建砼路面35立方米，旧路面破除35立方米，挡土墙225立方米；实施方式：该项目采用“一事一议”村民自建的方式实施；项目工期：2020年6月30日-2020年7月30日。绩效目标：近年来，由于降雨量较大，勒都村村道路垮塌、断裂损毁严重，因此给村民的生产生活带来很大困难，严重制约村民致富增收。造成村民出行难、运输难等问题。实施村道维修整治，确保村道通畅，保障群众出行安全。

（三）项目资金申报相符性

凤仪镇勒都村村道维修整治项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，2020年6月根据茂财农〔2020〕23号下达中央资金6.84万元，资金到位率100%。

2．资金使用。截止评价时点凤仪镇勒都村村道维修整治项目资金的实际支出6.17861万元，质保金0.32519万元于2021年质保期满后支付，2020年11月退回净结余0.3362万元。支付依据是合规合法的，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

勒都村村组道路维修整治资金项目经费采取直接支付形式，由镇项目办、镇财政所在项目工程完工验收后，收集报账资料，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。为确保项目的顺利实施，决定村内成立项目理事会机构，会长王德才，成员王跃成、谢光平，负责勒都村村道维修整治项目建设相关事宜，以确保项目保质保量按时完工。

2.项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况。项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.目标完成任务量。截止2020年7月23日，勒都村村道维修整治项目，实施新建砼路面35立方米，旧路面破除35立方米，挡土墙225立方米，已完成施工。该项目共计投入资金6.5038万元，于2020年11月底完成了报账。

2.目标完成质量。勒都村村道维修整治项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村民评价，满意度为100%。

3.目标完成进度。截止2020年9月25日，勒都村村道维修整治项目已全面完成并验收。

（二）项目效益情况

该项目的实施可解决本村136户426人（其中建档立卡贫困户2户5人）的出行及运输难问题，解决制约村经济发展的主要因素，改善群众生产生活条件，促进农业生产的发展，增强项目区与外界的农产品流通量，加速村经济快速发展，促进群众致富增收。同时，部分村民及贫困户通过参与项目建设，获取了劳务报酬，促使增收，其经济效益、社会效益及减贫带贫效果都十分显著，是一项利村、利民、利社会的系统工程、民心工程、德政工程，群众满意度为100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

凤仪镇回龙村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目绩效报告

我镇结合凤仪镇回龙村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目实际情况，现将凤仪镇回龙村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我镇于2020年4月申请该项目，2020年6月我镇收到凤仪镇回龙村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目资金34.95万元。凤仪镇回龙村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目名称：回龙村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目；项目资金及来源：预计资金34.95万元，统筹整合涉农资金34.95万元。实施内容：实施新建产业扶贫道硬化750立方米，浆砌片石堡坎300立方米；实施方式：该项目采用“一事一议”村民自建的方式实施；项目工期：2020年6月30日-2020年7月30日。绩效目标：为解决村民出行难、运输难等问题。随着新农村建设步伐的加快，国家支农惠农政策的执行力度加大，逐步提高农民的生产生活水平，改善生活环境。实施龙洞村产业扶贫路硬化项目，保障群众生产生活出行安全，促进群众致富增收。

（三）项目资金申报相符性

凤仪镇回龙村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，2020年6月根据茂财农〔2020〕23号下达中央资金34.95万元，资金到位率100%。

2．资金使用。截止评价时点凤仪镇回龙村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目资金的实际支出33.2025万元，质保金1.7475万元于2021年质保期满后支付，无净结余。支付依据是合规合法的，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

回龙村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目经费采取直接支付形式，由镇项目办、镇财政所在项目工程完工验收后，收集报账资料，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。为确保项目的顺利实施，决定村内成立项目理事会机构，会长张永红，成员韩世军、任欣，负责回龙村村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目建设相关事宜，以确保项目保质保量按时完工。

2.项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况。项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.目标完成任务量。截止2020年7月30日，回龙村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目，已完成施工。该项目共计投入资金34.95万元，于2020年10月底完成了报账。

2.目标完成质量。回龙村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村民评价，满意度为100%。

3.目标完成进度。截止2020年10月11日，回龙村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目已全面完成并验收，并入使用。

（二）项目效益情况

该项目的实施可解决本村142户435人（其中建档立卡贫困户1户5人）的出行及运输难的问题，解决制约村经济发展的主要因素，改善群众生产生活条件，促进农业生产的发展，增强项目区与外界的农产品流通量，加速村经济快速发展，促进群众致富增收。同时，部分村民及贫困户通过参与项目建设，获取了劳务报酬，促使增收，其经济效益、社会效益及减贫带贫效果都十分显著，是一项利村、利民、利社会的系统工程、民心工程、德政工程，群众满意度为100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

凤仪镇麻主村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目绩效报告

我镇结合凤仪镇麻主村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目实际情况，现将凤仪镇麻主村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我镇于2020年4月申请该项目，2020年6月我镇收到凤仪镇麻主村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目资金32.55万元。凤仪镇麻主村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目名称：麻主村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目；项目资金及来源：预计资金32.55万元，统筹整合涉农资金32.55万元。实施内容：实施新建产业扶贫道硬化750立方米，浆砌片石堡坎200立方米；实施方式：该项目采用“一事一议”村民自建的方式实施；项目工期：2020年6月30日-2020年7月30日。绩效目标：为解决村民出行难、运输难等问题。随着新农村建设步伐的加快，国家支农惠农政策的执行力度加大，逐步提高农民的生产生活水平，改善生活环境。实施龙洞村产业扶贫路硬化项目，保障群众生产生活出行安全，促进群众致富增收。

（三）项目资金申报相符性

凤仪镇麻主村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，2020年6月根据茂财农〔2020〕23号下达中央资金32.55万元，资金到位率100%。

2．资金使用。截止评价时点凤仪镇麻主村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目资金的实际支出26.04万元，质保金1.370526万元于2021年质保期满后支付，2020年11月退回净结余5.139474万元。支付依据是合规合法的，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

麻主村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目经费采取直接支付形式，由镇项目办、镇财政所在项目工程完工验收后，收集报账资料，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。为确保项目的顺利实施，决定村内成立项目理事会机构，会长王家银，成员周玉兴 、顺召平，负责麻主村村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目建设相关事宜，以确保项目保质保量按时完工。

2.项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况。项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.目标完成任务量。截止2020年7月30日，麻主村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目，已完成施工。该项目共计投入资金27.410526万元，于2020年11月底完成了报账。

2.目标完成质量。麻主村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村民评价，满意度为100%。

3.目标完成进度。截止2020年10月11日，麻主村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目已全面完成并验收，并入使用。

（二）项目效益情况

该项目的实施可解决本村45户152人（其中建档立卡贫困户1户5人）的出行及运输难的问题，解决制约村经济发展的主要因素，改善群众生产生活条件，促进农业生产的发展，增强项目区与外界的农产品流通量，加速村经济快速发展，促进群众致富增收。同时，部分村民及贫困户通过参与项目建设，获取了劳务报酬，促使增收，其经济效益、社会效益及减贫带贫效果都十分显著，是一项利村、利民、利社会的系统工程、民心工程、德政工程，群众满意度为100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

凤仪镇静州村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目绩效报告

我镇结合凤仪镇静州村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目实际情况，现将凤仪镇静州村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我镇于2020年4月申请该项目，2020年6月我镇收到凤仪镇静州村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目资金47.9万元。凤仪镇静州村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目名称：静州村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目；项目资金及来源：预计资金47.9万元，统筹整合涉农资金47.9万元。实施内容：新建产业扶贫道硬化1100立方米，浆砌片石堡坎300立方米；实施方式：该项目采用“一事一议”村民自建的方式实施；项目工期：2020年6月30日-2020年7月30日。绩效目标：为解决村民出行难、运输难等问题。随着新农村建设步伐的加快，国家支农惠农政策的执行力度加大，逐步提高农民的生产生活水平，改善生活环境。实施龙洞村产业扶贫路硬化项目，保障群众生产生活出行安全，促进群众致富增收。

（三）项目资金申报相符性

凤仪镇静州村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，2020年6月根据茂财农〔2020〕23号下达中央资金47.9万元，资金到位率100%。

2．资金使用。截止评价时点凤仪镇静州村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目资金的实际支出45.505万元，质保金2.395万元于2021年质保期满后支付，无净结余。支付依据是合规合法的，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

静州村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目经费采取直接支付形式，由镇项目办、镇财政所在项目工程完工验收后，收集报账资料，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。为确保项目的顺利实施，决定村内成立项目理事会机构，会长余成忠，成员陈显荣、杨维福，负责静州村村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目建设相关事宜，以确保项目保质保量按时完工。

2.项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况。项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.目标完成任务量。截止2020年7月30日，静州村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目，已完成施工。该项目共计投入资金47.9万元，于2020年11月底完成了报账。

2.目标完成质量。静州村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村民评价，满意度为100%。

3.目标完成进度。截止2020年11月3日，静州村产业扶贫道硬化及堡坎建设项目已全面完成并验收，并入使用。

（二）项目效益情况

该项目的实施可解决本村521户1385人（其中建档立卡贫困户4户16人）的出行及运输难的问题，解决制约村经济发展的主要因素，改善群众生产生活条件，促进农业生产的发展，增强项目区与外界的农产品流通量，加速村经济快速发展，促进群众致富增收。同时，部分村民及贫困户通过参与项目建设，获取了劳务报酬，促使增收，其经济效益、社会效益及减贫带贫效果都十分显著，是一项利村、利民、利社会的系统工程、民心工程、德政工程，群众满意度为100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表